АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТОРГАХ

| N п/п | Шаг алгоритма (Процедура) | Срок факт. | Срок целевой | Кол-во док-ов | Входящие документы | Результирующие документы | Нормативный правовой акт | Категории инвестиционных проектов | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление заявления о рассмотрении возможности предоставления земельного участка на торгах (в случае, если земельный участок не стоит на кадастровом учете) | 1 рабочий день | 1 рабочий день | 1 | - Заявление о рассмотрении возможности предоставления земельного участка на торгах | Уведомление о получении заявления |  | Для всех видов |  |
| 2. | Ожидание ответа о возможности получения земельного участка на торгах | 20 рабочих дней | 14 рабочих дней | 1 |  | Ответ о возможности получения земельного участка на торгах |  |  |  |
| 3 | Утверждение схемы расположения земельного участка, постановка на кадастровый учет, определения кадастровой стоимости | 62 рабочих дня | 23 рабочих дня | 2 |  | Решение об утверждении схемы, выписка из ЕГРН о земельном участке |  |  |  |
| 4. | Направление заявления о проведении аукциона в уполномоченный орган (Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области, орган местного самоуправления) в случае если земельный участок стоит на кадастровом учете) | 1 рабочий день | 1 рабочий день | 1 | 1. Заявление о проведении аукциона; | Уведомление о получении заявления | Статья 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ); Пункт 10 приказа Минэкономразвития России от 14 января 2015 г. N 7 "Об утверждении порядка и способов подачи заявлений, а также требований к их формату" | Для всех видов | - |
| 5. | Принятие решения о проведении аукциона, получение информации о возможности технологического присоединения объекта капитального строительства к инженерным сетям, определение рыночной стоимости или выбор начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка | 25-43* рабочих дня | 11-30* рабочих дня | 1 |  | Решение о проведении аукциона | Статья 39.11 ЗК РФ; Статья 52.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) Приказ управления имущественных и земельных отношений Липецкой области от 21.12.2021 № 159 «Об установлении порядка выбора начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Липецкой области, или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, полномочия по предоставлению которого перераспределены в соответствии с Законом Липецкой области "О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области и органами государственной власти Липецкой области» |  |  |
| 6. | Размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте torgi.gov.ru, uizo.ru, admlip.ru, filo.ru | 1 рабочий день | 1 рабочий день | 2 |  | 1. Извещение о проведении аукциона | Пункты 18 - 20 статьи 39.11, пункт 3 статьи 39.13 ЗК РФ |  | - |
| 7. | Проведение аукциона | 26 рабочих дней | 26 рабочих дней | 3 | 1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя); 3. Документы, подтверждающие внесение задатка. | 1. Протокол о результатах аукциона | Пункт 1, пункт 15 статьи 39.12 ЗК РФ, статья 39.13 ЗК РФ |  | - |
| 8. | Заключение договора с инвестором и регистрация договора в Росреестре | 10 рабочих дней | 10 рабочих дней | 2 |  | - Договор - Выписка из ЕГРН | Пункты 11, 13 статьи 39.13 ЗК РФ |  | Не ранее через 10 дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе в случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся, либо протокола о результатах электронного аукциона на официальном сайте |

*Срок принятия решения о проведении аукциона зависит от готовности земельного участка к проведению аукциона, но не более 43 рабочих дней с даты подачи заявления о проведении аукциона